**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | **2021년 6월 27일** | **팀명** | B2C | **작성자** | 이주미 |
| **참석자** | 박지원, 구미진, 이주미, 이가은 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 계획 일정 수정 2. 패스트캠퍼스 계정 사용 일정 3. 추후 논의가 필요한 내용 정리 4. 다음 회의 일정 및 준비사항 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 계획 일정 수정   : 다수의 사용자 유입을 위해 개강 일정에 맞게 출시 일정 수정  - 22년 3월 출시 예정  - 7월~8월까지 리액트 공부 및 최종 계획 설립  - 2학기동안 개발 진행  - 겨울방학동안 개발 완료   1. 패스트캠퍼스 계정 사용 일정   테이블이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명  사용자가 정해지지 않은 시간대에는 단톡방에 알린 후 선착 사용   1. 추후 논의가 필요한 내용 정리   1) 어플 계획서 수정 필요  - 소융창 당시 계획과 방향성이 달라질 수 있기 때문에 방학동안 지속적인 논의가 필요함 -> 유스케이스별로 모두 점검  - 어플의 명칭  ex) 매칭 목적 수정(진로, 취업 대신 친목, 밥약에 집중), 스터디의 경우 단체채팅 등  2) 패스트캠퍼스 공부 일정  - 전체적인 계획표 확립 필요   1. 다음 회의 일정 및 준비사항   (7월 6일 화요일 오후 10시 30분)  - 패스트캠퍼스 수강: ~ 3.HTML&CSS첫걸음/CSS  - 각자 개발블로그 개설해 링크 공유  - 일요일 24시까지 공부내용 업로드 | 2. 패스트캠퍼스 계정  Id: ewhanetteam@gmail.com  Pw: ewhanet!23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** |
| 다음 회의 일정 | 7.6.화 22:30 |
| 패캠: CURRICULUM 3 공부내용 업로드 | 7.4.일 24:00 |
| 어플 출시까지의 일정 (예정) | ~ 2022년 3월 초 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **특이사항** | 내용을 작성하세요. |